ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

เรื่อง  กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง

“โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท 3053 – พังการ หมู่ที่ 5”

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก ได้ว่าจ้าง หจก.นภัสรการโยธา  ดำเนินการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท 3053 – พังการ   หมู่ที่  5   ตำบลควนชะลิก   อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช      เป็นเงิน 305,0๐๐.-บาท (-สามแสนห้าพันบาทถ้วน-)   ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 5/๒๕๕6  ลงวันที่  12  มิถุนายน  ๒๕๕6 โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน เริ่มตั้งแต่ วันที่  13  มิถุนายน  ๒๕๕6  สิ้นสุดวันที่ 12  กรกฎาคม  ๒๕๕6   นั้น

บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและได้ส่งมอบงานจ้างแล้วเมื่อวันที่  18  มิถุนายน  ๒๕๕6  คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดตรวจรับงานจ้างพร้อมกันในวันที่  20 มิถุนายน  ๒๕๕6  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  สถานที่ก่อสร้างปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท 3053 – พังการ หมู่ที่ 5 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจได้ร่วมตรวจรับงานจ้างและให้ข้อเสนอแนะตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่   20  เดือน   มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕6

(นายสุชีพ   จันทร์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก